Сведения о выполнении (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий


	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое/ прогнозное значение на конец отчетного периода
	Индикатор (фактическое / прогнозное)
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая/ прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Создана единая среда тарифного регулирования на территории Кабардино-Балкарской Республики на импортонезависимых технологиях»
	условная единица
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
	
	

	1.1.1.
	Закупка включена в план-график закупок
	-
	-
	План-график закупок
	-
	-
	-
	-
	31.12
	30.01.2025
	Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
	Номер позиции в плане -график закупок № 252072501054207250100100160006209242
	Размещена
30.01.2025

	1.1.2.
	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок»
	-
	-
	Государственный контракт
	-
	-
	-
	-
	31.12.
	05.03.2025
	Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
	№ 5 от 05.03.2025 г.
Номер реестровой записи 2072501054225000007
	Размещена 05.03.2025


	1.1.3
	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-
	-
	Акт выполненных работ (оказанных услуг)

	-
	-
	-
	-
	1 этап -15.03.
2 этап -31.10.
	1 этап -14.03.
2 этап-26.09.

	Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
	1 этап - Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (38) №51; стоимость исполненных обязательств - 2 276 000.00 в российских рублях;

2 этап - Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (38) №237; стоимость исполненных обязательств - 230 625.00 в российских рублях;

	Приёмка оказанных услуг прошла в два этапа







[bookmark: _GoBack] Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, 
(6) / (3) * 100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» (всего), в том числе:
	2507,0
	2507,0
	2507,0
	2 506,6
	2 506,6
	100
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0
	
	

	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
	2507,0
	2507,0
	2507,0
	2 506,6
	2 506,6
	100
	

	Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Создана единая среда тарифного регулирования на территории Кабардино-Балкарской Республики на импортонезависимых технологиях»» (всего), в том числе
	2507,0
	2507,0
	2507,0
	2 506,6
	2 506,6
	100
	.

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	0
	
	

	республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики
	2507,0
	2507,0
	2507,0
	2 506,6
	2 506,6
	100
	



