| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/ прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая/ прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создана единая среда тарифного регулирования на территории Кабардино-Балкарской Республики на импортонезависимых технологиях» | условная единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору |  |  |
| 1.1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | - | План-график закупок | - | - | - | - | 31.12 | 30.01.2025 | Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | Номер позиции в плане -график закупок № 252072501054207250100100160006209242 | Размещена 30.01.2025 |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок» | - | - | Государственный контракт | - | - | - | - | ### 31.12. | 05.03.2025 | Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | № 5 от 05.03.2025 г. Номер реестровой записи 2072501054225000007 | Размещена 05.03.2025 |
| 1.1.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | - | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | - | - | - | - | ### 1 этап -15.03. ### 2 этап -31.10. | 1 этап -14.03. 2 этап-26.09. | Гязова Ангелина Петровна - заведующая сектором по планированию и размещению государственных закупок Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | 1 этап - Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (38) №51; стоимость исполненных обязательств - 2 276 000.00 в российских рублях; 2 этап - Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме (38) №237; стоимость исполненных обязательств - 230 625.00 в российских рублях; | Приёмка оказанных услуг прошла в два этапа |

Сведения об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6) / (3) * 100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» (всего), в том числе: | 2507,0 | 2507,0 | 2507,0 | 2 506,6 | 2 506,6 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |
| республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 2507,0 | 2507,0 | 2507,0 | 2 506,6 | 2 506,6 | 100 |  |
| Мероприятие (результат) «Мероприятие (результат) «Создана единая среда тарифного регулирования на территории Кабардино-Балкарской Республики на импортонезависимых технологиях»» (всего), в том числе | 2507,0 | 2507,0 | 2507,0 | 2 506,6 | 2 506,6 | 100 | . |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 |  |  |
| республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 2507,0 | 2507,0 | 2507,0 | 2 506,6 | 2 506,6 | 100 |  |